CADANGAN KERJASAMA STRATEGIK
FAMA × AINNA
Program Transformasi Digital & AI PKS
RINGKASAN EKSEKUTIF  |  CADANGAN PILOT 30 PKS
	TERAS CADANGAN
Bukan sekadar latihan AI — setiap PKS membina, deploy dan menggunakan aset digital serta aliran kerja perniagaan sebenar.


1. Ringkasan Cadangan
AINNA mencadangkan kerjasama strategik bersama FAMA untuk melaksanakan Program Transformasi Digital & AI PKS yang berorientasikan pelaksanaan sebenar. Program ini direka bagi membantu usahawan agromakanan, makanan dan minuman (F&B), IKS dan perniagaan berasaskan produk membina satu persekitaran digital yang menghubungkan profil perniagaan, katalog produk, jualan, pesanan, inventori, pembekal, kewangan, dashboard pengurusan dan automasi berasaskan AI.
Cadangan awal melibatkan 30 PKS sebagai kumpulan pilot. Setiap peserta bukan sahaja menerima pendedahan mengenai AI, tetapi dibimbing untuk menghasilkan sistem dan aset digital yang boleh terus digunakan selepas program. Selepas deployment, penggunaan dan tahap penerimaan sistem dicadangkan untuk dipantau selama 90 hari bagi menghasilkan bukti outcome sebelum model program dipertimbangkan untuk diperluaskan.
2. Nilai Strategik kepada FAMA
	Keperluan / Fokus
	Lapisan AINNA yang Dicadangkan
	Nilai kepada FAMA & PKS

	Pendigitalan usahawan
	Website / Digital HQ + data produk tersusun
	Identiti digital lebih kuat dan kesiapsiagaan perniagaan meningkat

	Kecekapan operasi
	Pesanan, stok, pembekal dan aliran kewangan
	Kurang proses manual dan visibility operasi lebih baik

	Penerapan AI
	AI Agent Environment + automasi terpilih
	AI digunakan dalam tugasan sebenar, bukan sekadar teori

	Pengukuran program
	Dashboard penggunaan + pemantauan 90 hari
	Bukti untuk menilai pilot dan membuat keputusan scale-up


3. Cadangan Pilot 30 PKS
Sasaran peserta: 30 PKS aktif dalam ekosistem FAMA.
Segmen keutamaan: Agromakanan, F&B, IKS dan perniagaan berasaskan produk.
Kriteria peserta: Mempunyai perniagaan aktif, data asas syarikat/produk/harga dan bersedia menggunakan sistem yang dibina.
Prinsip pelaksanaan: Bina → Deploy → Guna → Ukur.

4. Apa yang Setiap PKS Akan Terima
	Persekitaran AI Agent
Persekitaran kerja dengan bantuan AI
	Website / Digital HQ
Profil syarikat dan katalog produk
	Aliran Kerja Perniagaan
Pesanan, stok, pembekal atau kewangan
	Automasi Terpilih
Automasi proses berulang

	Dashboard Pengurusan
Paparan aktiviti dan data operasi utama
	Asas SEO
Asas untuk kebolehcarian digital
	Asas Keselamatan
Amalan deployment dan kawalan akses
	Sokongan Infrastruktur
Cadangan sokongan infrastruktur 12 bulan


5. Model Operasi SME SmartOps
Bagi PKS yang sesuai, SME SmartOps boleh digunakan sebagai lapisan operasi yang menghubungkan pesanan pelanggan dengan inventori, pembekal dan kewangan. Sebagai contoh untuk F&B, satu pesanan boleh mencetuskan pengurangan stok produk atau bahan mengikut recipe/BOM logic. Apabila stok menghampiri paras minimum, sistem boleh mencetuskan peringatan restock. Data transaksi yang sama kemudiannya boleh digunakan untuk dashboard pengurusan dan analisis dengan bantuan AI.
	PRODUK
	KATALOG
	JUALAN
	STOK
	PEMBEKAL
	KEWANGAN
	AI


6. Pelaksanaan dan Pengukuran
	FASA 01
Asas Digital
Data syarikat/produk, website dan persekitaran AI
	FASA 02
Jualan & Aliran Kerja
Katalog, pesanan, inventori dan pembekal
	FASA 03
Deploy & Lindungi
Cloud deployment, asas SEO dan keselamatan
	FASA 04
Guna & Ukur
Penggunaan, penambahbaikan dan pemantauan 90 hari


7. Petunjuk Kejayaan Pilot
• 30 deployment PKS: deployment kerja diselesaikan untuk kumpulan pilot terpilih.
• 30 Digital HQ / website: tertakluk kepada skop akhir dan kesesuaian peserta.
• Pemantauan penerimaan sistem: cadangan 90 hari selepas deployment.
• Penggunaan operasi: pesanan, workflow, dashboard atau automasi digunakan mengikut kesesuaian.
• Kerangka program boleh diulang: model pelaksanaan didokumentasikan untuk penilaian dan scale-up.

8. Rangka Kerja Komersial
Nilai komersial tidak dimuktamadkan dalam Ringkasan Eksekutif ini. Harga akhir hendaklah dipersetujui selepas FAMA dan AINNA mengesahkan profil peserta, tahap penyesuaian sistem, keperluan infrastruktur, tempoh sokongan dan skop pelaporan. Rangka kos dicadangkan meliputi pelaksanaan program, pembangunan website/sistem, AI dan infrastruktur, sokongan adoption serta pengukuran dan pelaporan.

	LANGKAH SETERUSNYA YANG DICADANGKAN
Pengesahan skop bersama → Pemilihan 30 PKS pilot → Pengesahan skop komersial → Kick-off pelaksanaan
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